## Slide 1: КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

## Slide 2: Об’єкти, які планується ввести в експлуатацію у 2018 році

## Slide 3: Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 486 на вул. Маршала Гречка, 20-Д
Початок і закінчення будівництва:
04.2017 – 04.2018 р.р.
Загальна вартість: 13 257,4 тис. грн.
Потужність: збільшиться на 60 дітей.
Виконано робіт: 10 816,1 тис. грн.

## Slide 4: Реконструкція шкільного стадіону середньої школи № 243 на вул. Новомостицькій, 10
Початок і закінчення будівництва:
07.2017 – 08.2018 р.р
Загальна вартість: 27 219,10 тис. грн.
Виконано робіт: 19 152,6 тис. грн.
Проект програми: 3 220,00 тис. грн.

## Slide 5: Реконструкція скверу з влаштуванням фонтана на площі Червона пресня (ІІ черга)
Загальна вартість:
7 737 ,1 тис. грн.
Виконано робіт:
6 766,1 тис. грн.

## Slide 6: Каналізування та водопостачання приватного сектору (ІІ черга будівництва) Замковецько-Білицького масиву по вул. Зоряній, вул. Гомельській, пров. Зоряному, пров. Гомельському
Місяць, рік початку і закінчення будівництва | Потужність, км. | Кошторисна вартість, тис. грн. | Виконано робіт 9 661,5 (тис. грн.)
12.2010 12.2018 | В – 1,29 К – 2,09 | 16 134,5 | 500,0

## Slide 7: Перспективне будівництво

## Slide 8: Будівництво каналізаційної та водопровідної мереж з відновленнямдорожньогопокриття в приватному секторіСирецькогомасиву по вул. Рилєєва, Шполянській, Верболозній, Тагільській, пров. Рясному , пров. Верболозному, та водопровіднімережівідкінця вул. Верболозної до вул. Петропавлівської
Місяць, рік початку і закінчення будівництва | Потужність, км. | Кошторисна вартість, тис. грн. | Проект програми на 2018 рік (тис. грн.)
08.2011 12.2018 | В – 2,7 К – 2,03 | 26 000,0 | 500,0

## Slide 9: Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) № 151 Подільського району м. Києва на вулиці Маршала Гречка, 10-А
Початок і закінчення будівництва:
06.2017 – 12.2018 р.р.
Кошторисна вартість: 27 071,0 тис. грн.
Потужність: збільшиться на 42 дитини.

## Slide 10: Реконструкція з прибудовою до будівлі загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа № 242» Подільського району м. Києва на проспекті Правди, 64-Г
Орієнтовна вартість:
83 299,0 тис. грн.
Потужність: збільшиться на 600 дітей.
Початок і закінчення будівництва:
03.2017 – 12.2020 р.р

## Slide 11: Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) № 188 Подільського району м. Києва на вулиці Маршала Гречка, 6-А
Початок і закінчення будівництва:
03.2019 – 12.2019 р.р.
Орієнтовна вартість:
83 299,0 тис. грн.
Потужність:
збільшиться на 42 дитини.

## Slide 12: Реконструкція з прибудовою до будівлі загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 2 імені Д. Карбишева з поглибленим вивченням предметів природного циклу» Подільського району м. Києва на вулиці Копилівській, 36
Початок і закінчення будівництва:
04.2018 – 12.2021 р.р.
Орієнтовна вартість:
53 208,7 тис. грн.
Потужність:
збільшиться на 230 дитини.

## Slide 13: Будівництво дошкільного навчального закладу № 600, вул. Юрківська, 3 у Подільському районі
Початок і закінчення будівництва:
03.2019 – 12.2020 р.р.
Орієнтовна вартість:
56 000,0 тис. грн.
Потужність:
збільшиться на 60 дітей.

## Slide 14: Будівництво дитячої музичної школи на проспекті Свободи, 5 у Подільському районі м. Києва
Початок і закінчення будівництва:
05.2018 – 12.2019 р.р.
Орієнтовна вартість:
83 000,0 тис. грн.
Потужність:
Одночасно зможе прийняти 160 дітей

## Slide 15: Реконструкція нежитлового приміщення під розміщення центру соціальних служб на вул. Мостицькій, 20
Орієнтовна вартість:
40 000,0 тис. грн.
Потужність: кількість робочих місць 387 людей.

## Slide 16: Реконструкція будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
Початок і закінчення будівництва:
06.2018 – 12.2019 р.р
Орієнтовна вартість:
87 000,0 тис. грн.
Потужність: одночасно зможе прийняти 100 осіб.

## Slide 17: Введені в експлуатацію об’єкти та передані на баланс експлуатуючій організації

## Slide 18: Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 486 на вул. Маршала Гречка, 20-Д

## Slide 19: Дошкільний навчальний заклад № 268 на вул. Копилівській, 6

## Slide 20: У 2017 році введено в експлуатацію та передано на баланс ПрАТ “АК “Київводоканал” 11 каналізаційних мереж, світлофорний об’єкт на перетині вулиць Оленівської та Межигірської передано на баланс КП “Київдорсервіс”